项目名称：重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目

招 标 文 件

编号：BNZYY20190005

招标人：重庆市巴南区中医院

二○一九年十月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：合同条款及格式

- ：工程量清单

- ：图纸

- ：投标文件格式

- 招标公告

重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目

（招标编号：BNZYY20190005）

## 1. 招标条件

本招标项目重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目已通过重庆市巴南区卫生健康委员会以巴南卫复〔2019〕208号文批准建设。业主为重庆市巴南区中医院，资金来源 中央补助专项资金 。项目已具备招标条件，现对重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目进行招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市巴南区中医院（重庆市巴南区龙洲湾街道龙德路20号）

2.2 建设规模及内容：主要包括但不限于琉璃瓦仿古门头、实木雕刻仿古门匾、实木浮雕、实木造型面板及工作室宣传栏、木雕窗花、实木踢脚线等。

2.3 计划工期：40日历天；

2.4 招标范围：具体以施工图所示的范围以及工程量清单、招标文件、答疑、补遗等所示的全部工程内容为准。

2.5 最高限价：￥ 135928.28 元（人民币大写： 壹拾叁万伍仟玖佰贰拾捌元贰角捌分 ），其中：安全文明施工费 2887.11 元（大写： 贰仟捌佰捌拾柒元壹角壹分）。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

3.2 重庆市市外施工企业参加本项目投标的，按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，法人或授权委托人提供外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位公章。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

## 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请通过重庆市巴南区中医院网（www. bnzyy.cn）获取招标文书（不提供现场发售）。

4.2  招标文件每套售价300元，在报名时由招标人一并收取，售后不退。

4.3  本次招标不采取邮购方式购买招标文件。

4.4  招标文件标书费标准为：项目最高限价10万元（含）以下为200元/套；10万元至30万元（含）为300元/套；30万元至100万500元/套。

## 投标文件的递交

5.1 投标文件递交时间：2019年 10 月 24 日9:00时至9:30时(接标室电子钟为准)。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件不予接收。

5.3 开标时间：2019年 10 月 24 日9:35时(接标室电子钟为准)。

## 5.2 投标文件递交的地点及开标地点：重庆市巴南区中医院行政五楼二会议室（巴南区龙洲湾街道龙德路20号）。

## 6. 发布公告的媒介

重庆市巴南区中医院网（www. bnzyy.cn）和重庆市巴南区中医院公示栏上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市巴南区中医院

地  址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙德路20号

联系人： 易老师 刘老师

电  话：61216987

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 招标人：重庆市巴南区中医院 地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙德路20号 联系人：易老师 刘老师 联系电话：61216987 |
| 2 | 项目名称 |  | 重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目 |
| 3 | 建设地点 |  | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙德路20号 |
| 4 | 建设规模 |  | 主要包括但不限于琉璃瓦仿古门头、实木雕刻仿古门匾、实木浮雕、实木造型面板及工作室宣传栏、木雕窗花、实木踢脚线等。 |
| 5 | 资金来源 |  | 自筹。 |
| 6 | 出资比例 |  | 100% |
| 7 | 资金落 实情况 |  | 已落实 |
| 8 | 招标范围 |  | 本工程施工图、招标文件及答疑补遗的全部内容（具体以招标人提供的设计施工图及图说和工程量清单为准）。 |
| 9 | 计划工期 |  | 计划工期：40日历天，开工时间以开工令为准。 |
| 10 | 质量要求 |  | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。 2、营业执照 投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照；市外建筑施工企业开标时应提供分支机构入渝登记备案证及入渝分支机构营业执照。 3、安全许可 具备建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。 4、法定代表人证明书和身份证复印件； 5、法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件，身份证原件现场查验（法定代表人参加的不提供）； 6、提供相关职能部门出具的本单位为授权委托人缴纳至2019年4月的社保证明； 7、项目经理资格要求 (1) 项目经理必须已在投标人单位注册并应具有建筑工程类 贰级及以上注册建造师执业资格；中标后项目经理不得随意更换，否则将被视为招标文件不作实质性响应。 注：需提供项目经理建造师执业资格证、注册证（在本单位注册）、安全生产考核合格证、提供相关职能部门出具的本单位为项目经理缴纳至2019年4月的社保证明。 8、其他要求 主要管理人员：持有有效证件的施工员、质量员和安全员不少于1人，且为本单位职工。需提供执业证或上岗证书、提供相关职能部门出具的本单位为主要管理人员缴纳至2019年4月的社保证明。 9、外地入渝企业须提供入渝备案证（原件现场查验）； 重庆市市外施工企业参加本项目投标的，按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，法人或授权委托人提供外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位公章。 以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。以上资料均需提供加盖公章的复印件，原件备查，如需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2019年 10 月 22 日17:00时前以书面形式向招标人提出。 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 |  | 2019年 10 月 23 日12:00时前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |
| 17 | 分包 |  | 不允许 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2019年 10 月 22 日17:00时前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |
| 20 | 投标文件递交时间及截止时间 |  | 递交时间：2019年 10 月 24 日9:00时至9:30时（(接标时电子钟为准)） 截止时间：2019年 10 月 24 日9:30时（(接标时电子钟为准)） |
| 21 | 投标文件 的组成 |  | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 22 | 投标报价 |  | 1、报价方式：总价包干。 2、报价范围：按本须知及工程量清单、施工设计图、效果图，答疑补遗所示的所有工作内容。 3、报价原则：本工程由投标人以招标文件、工程量清单、施工设计图、国家现行技术和经济规范及标准，按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(CQFGYLDE-2008)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、及相关配套文件的规定，由竞标人结合自身实力、工程实际、物价水平、工资水平、市场行情，采取总价报价的方式进行自主合理报价。竞标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定的所有费用。招标人除此以外不支付其它费用。 4、材料采购 （1）本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 （2）本工程所需的主要材料（设备）中标人应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权要求更换，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用。中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。 （3）本工程所需的主要材料（设备）须采用参照以下专业品牌的产品或相当于的技术标准的品牌： 5、最高限价：本工程设置投标总报价，各投标人的投标总报价超过最高限价为废标。本工程投标总报价最高限价为：￥ 135928.28元（大写：壹拾叁万伍仟玖佰贰拾捌元贰角捌分），其中：安全文明施工费 2887.11元（大写：贰仟捌佰捌拾柒元壹角壹分）。 序号; 名称; 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1; 电线; 鸽牌; 渝丰; 南方. 2; PVC管; 得亿; 万丰; 维斯顿. 3; 聚酯漆; 立邦; 长颈鹿; 紫荆花. |
| 23 | 投标有效期 |  | 45日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 24 | 投标保证金 |  | 1、递交截止时间：北京时间2019年 10 月 23 日12 时00分前。 2、保证金数额：2700.00元（大写：贰仟柒佰圆整）。 3、递交方式：投标人以转账方式从基本账户转出。 4、单位名称：重庆市巴南区中医院 开户行：中国农业银行巴南支行 账号：3110 1701 0400 08048 5、开标现场保证金交纳情况的审核：投标人应携带以下证明材料参加开标会： ①基本账户开户许可证复印件（盖投标单位鲜章）。 ②保证金入账凭证复印件（银行备注项目编号）。 6、退还：中标通知书发出后5日内退还候选人以外的投标人的投标保证金；合同签订后5日内退还中标人的投标保证金。 |
| 25 | 资格审查资料 |  | 本须知第11项规定提供的资料均需提供原件备查 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 口允许 |
| 27 | 签字盖章要求 |  | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 28 | 投标文件份数 |  | 所有投标文件正本一份、副本一份。 |
| 29 | 装订要求 |  | 本工程应将投标函部分、资格审查资料装订成册。 |
| 30 | 投标文件的密封 |  | 1.投标文件袋使用“投标函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分装入“投标函部分” 袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3、资格审查资料部分装入“资格审查资料” 袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 4、“投标函部分”袋和“资格审查资料”袋一并装入“投标文件” 大袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。同时应按31条相关规定写明相应内容。 如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 31 | 封套上写明 |  | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： 重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目投标文件 在 2019 年10 月 24 日 9 时 35分前不得开启 |
| 32 | 递交投标文件地点 |  | 重庆市巴南区中医院行政五楼二会议室（巴南区龙洲湾街道龙德路20号）。 |
| 33 | 是否退还投标文件 |  | 否 口是 |
| 34 | 开标时间和地点 |  | 开标时间： 2019年10 月 24 日 9 时 35 分 开标地点：重庆市巴南区中医院行政五楼二会议室（巴南区龙洲湾街道龙德路20号） |
| 35 | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （5）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （6）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （7）开标顺序：随机开启。 （8）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （10）开标结束。 |
| 36 | 评标委员会的组建 |  | 1．评标委员会构成：3人。 2．评标专家确定方式：在重庆市巴南区中医院评审专业人员库中随机抽取。 |
| 37 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 38 | 履约担保 |  | 1、担保形式：转账或电汇。 2、担保金额：中标合同金额的10%。 3、递交时间：中标人应在中标通知书发出后5日内向重庆市巴南区中医院缴纳，中标人将履约保证金交纳的银行进账凭证原件和复印件到重庆市巴南区中医院按招标文件的相关规定签订合同。 4、退还方式：工程竣工验收合格并经招标人书面同意后5个工作日无息退还。 5、履约保证金账户：重庆市巴南区中医院，开户行：中国农业银行巴南支行，帐号：3110 1701 0400 08048 |
| 39 | 重新招标 |  | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 40 | 二次招标和 不再招标 |  | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 41 | 交易服务费 | 无 |  |
| 42 | 工程进度款 | 1.不支付预付款； 2.施工完成经验收合格后30日内支付至签约合同价款的97%，余3%为质量保证金，在质保期结束后30个工作日内无息一次性支付。在质保期内承包人拒绝对质量问题进行整改修复时，发包人有权直接委托其他人整改修复，其整改修复费用在质保金中直接扣除。 3.设计变更及增加的工作内容引起的价款增加且双方无争议的，增加的价款不随进度款支付，待工程结算时一并支付。 |  |
| 43 | 工程结算 原则 | 1、结算总价 结算总价=中标价±变更及增减工程造价±合同约定其他费用。 2、工程变更、招标工程量清单漏项或增减工程价款结算办法 工程变更的审批程序严格按重庆市巴南区政府投资建设项目管理（巴南府发〔2014〕49号、巴南府发〔2015〕142号、巴南府办发〔2017〕226号等有关文件）的相关规定执行。在工程结算时根据监理工程师和发包人共同确认的竣工图和工程变更进行调整。工程变更结算计价原则如下： （1）由投标人以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的设计图纸、国家技术和经济规范及标准，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(CQFGYLDE-2008)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件进行编制，结合自身实力、市场行情自主合理报价，经发包人按程序审批确认后按中标价与最高限价的下浮比例同比例下浮后执行。其中人工费、材料费、机械费单价按巴南区评审办评审该项目最高限价时采用的价格执行；最高限价采用时没有的材料价格按变更当期巴南区评审办发布的《巴南区政府投资建设项目工程造价指导价格》执行，如指导价中没有的，则参照且不高于《重庆工程造价信息》结合市场价执行（如变更当期为2018年1月，则执行《重庆工程造价信息》2018年第2期），《重庆工程造价信息》也没有的材料价格由发包人和监理单位认质核价，由承包人报发包人按程序审批后确认，且按中标价与最高限价之比同比例下浮后为结算单价。 （2）人工、材料价格不因政策或市场波动等任何因素而调整。 （3）安全文明施工费：按渝建发〔2014〕25号文件及渝建发［2016〕35号文件执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。 （4）规费、税金：按重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号文及相关规定执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。 （5）质量检测费：按重庆市城乡建设委员会《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》渝建〔2015〕420号文执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。 （6）合同约定的其他费用：合同条款约定的违约和（或）索赔费用。 |  |
| 44 | 工程保修 | 执行国家相关标准。 |  |
| 45 | 工期延误 | - 因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一日支付招标人违约金 1000 元。 - 因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总金额的30% ，违约金直接在工程款中扣除。 |  |
| 46 | 审核效益费 | 中标人必须按工程结算原则规定编制工程结算，编制工程结算必须仔细认真，中标人在办理结算时应准确审核有关工程量并报出总造价，若中标人所报结算的审减金额在审定金额的5%以内，由招标人承担全部基本评审费和效益审核费，若中标人所报结算的审减金额超过审定金额的5%以外，超出部分金额产生的基本评审费和效益审核费由中标人承担。 实际评审费=送审金额*基本费费率*基本费折扣+（送审金额-审定金额）*效益费费率*效益费折扣 招标人承担的评审费=审定金额*（1+5%）*基本费费率*基本费折扣+审定金额*5%*效益费费率*效益费折扣 中标人承担的评审费= 实际评审费 -甲方承担的评审费。 |  |
| 47 | 失信处罚 | 各投标人应秉承诚实信用的原则来参与本次招投标活动，若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将取消其投标资格，并没收其投标保证金，已中标的，还将取消其中标资格，并通报相关行业主管部门予以处罚。 |  |
| 48 | 招标代理服务费 | 无 |  |

## 第三章  评标办法

资格评标办法表

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 10 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 24 项规定 |

## 1、资格评审合格的投标人进入投标报价评审；资格评审合格的投标人中投标报价最低者为候选人第一名，次低者为候选人第二名，依此类推确定为候选人第三名。

2、按第1条确定排名若出现并列时，以抽签方式确定排名名次顺序。

# 第四章 合同主要条款

建 设 工 程 施 工 合 同

（小型工程本）

工程名称：

工程编号：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

# XXX建设工程施工合同

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市巴南区            工程施工及有关事项协商一致，签订本合同。

第一条	 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

（详见工程项目一览表）

1.4 承包范围：

1.5 承包方式：

1.6 合同价款：。

1.6.1签约合同价为：人民币（大写）       (¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

1.6.2合同价格形式：                      。

第二条  工程期限

2.1 计划开工日期：年月日。

2.2 计划竣工日期：年月日。

2.3 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条  项目经理

承包人项目经理：                     ；

身份证号：                                ；

建造师执业资格等级：             　       ；

建造师注册证书号：     　 　            　；

建造师执业印章号：                        。

第四条  工期延误与工期奖罚

4.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

4.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

4.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

4.3.1 工程量变化和设计变更。

4.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

4.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

4.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

4.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及重庆市气象部门公布的50年一遇以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

4.3.6 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一日支付发包人违约金1000元。

4.3.7 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总金额的30%，违约金直接在工程款中扣除。

第五条  甲方工作

5.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

5.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场不大于50米的连接点，供乙方挂表使用，并保证施工期间的需要。

5.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

5.4 甲方在开工前5天将工程施工图及有关技术资料提供乙方。

5.5 组织设计单位、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。

5.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。

第六条	乙方工作

6.1	按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

6.2 乙方应在       年       月       日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在       日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

6.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

6.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。

6.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6.6 严格执行我市、区关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

6.7 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

6.8 承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价1%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价1%的违约金。

乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。

第七条 环境保护

7.1需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

7.2对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

7.3环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

7.4施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

7.5施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门和业主单位要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。

7.6保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

7.7做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

第八条、履约担保

8.1乙方提供的履约担保金额：履约担保金额为中标价的10%。

8.2 担保形式：转账支票或银行汇票或现金。

8.3 提交期限：乙方收到中标通知书后10日内，向甲方提交履约担保。

8.4 返还方式：履约保证金中有50%为安全履约定金：工程完工，乙方未发生安全事故，且缴清所有违章处罚后，由甲方组织的验收，合格后15个工作日内将本项目的安全履约定金按照规定无息退还给乙方。剩余50%的履约保证金在工程完工且支付完农民工工资后15个工作日内无息退还给乙方。

8.5 低价风险担保

8.5.1 担保金为人民币（大写）       (¥     元)

8.5.2 履约过程中，乙方以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

8.5.3 施工过程中能完全履约，工程竣工验收合格后10个工作日内一次性退还（不计利息）

第九条	价款支付与调整

9.1工程款支付

9.1.1不支付预付款；

9.1.2 施工完成经验收合格后30日内支付至签约合同价款的97%，余3%为质量保证金，在质保期结束后30个工作日内无息一次性支付。在质保期内承包人拒绝对质量问题进行整改修复时，发包人有权直接委托其他人整改修复，其整改修复费用在质保金中直接扣除。

9.1.3设计变更及增加的工作内容引起的价款增加且双方无争议的，增加的价款不随进度款支付，待工程结算时一并支付。

9.2 合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。

9.2.1 甲方同意的工程变更。

9.2.2 双方约定的其它增减或调整。

9.3 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知       天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

第十条	材料设备供应

10.1 本工程所需材料、设备均由乙方自行采购，但所采购的材料必须符合国家现行有关规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书、检测报告等，对所采购材料、设备的质量负责。

10.2本工程所需的主要材料（设备）中标人应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权要求更换，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用。中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。

10.3本工程所需的主要材料（设备）采用参照以下专业品牌的产品或相当于的技术标准的品牌：

| 10.4 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。 序号 | 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

第十一条  质量与验收

11.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。

11.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

12.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

12.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

12.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。

12.6 乙方在验收后       天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图        套。

第十二条  安全文明施工

12.1 在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，乙方应严格遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于乙方未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人自行承担一切责任、经济损失及法律后果。

12.2 乙方应当为施工现场从事施工作业和管理的人员提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

第十三条  工程变更

13.1工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议，并按程序报批后，方能进行该项目的施工。

13.2工程施工过程中，如有增量或者减量，乙方应书面上报甲方，经监理、设计单位认可后，通过甲方同意，并按程序报批后，方可变更，乙方方能进行该项目的施工。

13.3工程变更的审批程序严格按重庆市巴南区政府投资建设项目管理（巴南府发〔2014〕49号、巴南府发〔2015〕142号、巴南府办发〔2017〕226号等有关文件）的相关规定执行。在工程结算时根据监理工程师和甲方共同确认的竣工图和工程变更进行调整。

13.4 施工中若无涉及到变更情况时，结算价按照合同款执行；若施工过程中遇到需要变更的情况，其变更价款按以下原则办理结算。工程实行总价包干，施工期间材料价格波动不做调整。工程如果发生变更，由双方确认工程量后，结算计价原则如下：

（1）由乙方以招标文件、合同条件、工程量清单、本合同范围的设计图纸、国家技术和经济规范及标准，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(CQFGYLDE-2008)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件进行编制，结合自身实力、市场行情自主合理报价，经甲方按程序审批确认后按中标价与最高限价的下浮比例同比例下浮后执行。其中人工费、材料费、机械费单价按巴南区评审办评审该项目最高限价时采用的价格执行；最高限价采用时没有的材料价格按变更当期巴南区评审办发布的《巴南区政府投资建设项目工程造价指导价格》执行，如指导价中没有的，则参照且不高于《重庆工程造价信息》结合市场价执行（如变更当期为2018年1月，则执行《重庆工程造价信息》2018年第2期），《重庆工程造价信息》也没有的材料价格由发包人和监理单位认质核价，由承包人报发包人按程序审批后确认，且按中标价与最高限价之比同比例下浮后为结算单价。

（2）人工、材料价格不因政策或市场波动等任何因素而调整。

（3）安全文明施工费：按渝建发〔2014〕25号文件及渝建发［2016〕35号文件执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。

（4）规费、税金：按重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号文及相关规定执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。

（5）质量检测费：按重庆市城乡建设委员会《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》渝建〔2015〕420号文执行。其中已包含在全费用综合单价中的不再重复计取。

（6）合同约定的其他费用：合同条款约定的违约和（或）索赔费用。

第十四条  竣工结算

14.1结算总价=中标价±变更及增减工程造价±合同约定其他费用。

14.1.1变更及增减工程等结算价按第十三条执行。

14.1.2合同约定的其他费用：合同条款约定的违约和（或）索赔费用等其他费用。

14.1.3 评审费：办理结算时，乙方必须按工程结算原则规定编制工程结算，编制工程结算必须仔细认真，乙方在办理结算时应准确审核有关工程量并报出总造价，若乙方所报结算的审减金额在审定金额的5%以内，由甲方承担全部基本评审费和效益审核费，若乙方所报结算的审减金额超过审定金额的5%以外，超出部分金额产生的基本评审费和效益审核费由乙方承担。

实际评审费=送审金额*基本费费率*基本费折扣+（送审金额-审定金额）*效益费费率*效益费折扣

甲方承担的评审费=审定金额*（1+5%）*基本费费率*基本费折扣+审定金额*5%*效益费费率*效益费折扣

甲方承担的评审费= 实际评审费 -甲方承担的评审费。。

14.2 由于甲方违反有关规定，不能按时支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。

第十五条  工程保修

15.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程结算价款的 3 %预留工程保修费用，保修金不计利息。

15.2 保修项目及保修期限：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；装修工程为 2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年。

15.3 保修期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后7天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

15.4 保修金的退还：扣除保修期内乙方原因造成由甲方支付的费用后，2年后退还剩余保修金的80%，5年后退还剩余保修金的20%。

第十六条  争议解决方式

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可向巴南区人民法院起诉。

第十七条  甲、乙方驻工地代表

17.1 甲方驻工地代表姓名：            被授权范围                       。

17.2 甲方委托监理工程师姓名：             被授权范围                       。

17.3 乙方驻工地代表姓名：            被授权范围                       。

第十八条  合同附件

18.1 招标文件

18.2 工程项目一览表

18.3 甲方负责供应的材料设备一览表。

18.4全部施工图纸（合同正本及审查标底部门有此附件）

18.5 有关协议条款及补充合同：

。

第十九条  合同份数及有效期

19.1 本合同一式    份。甲乙双方各执正本一份，副本    份，甲方     份，乙方    份，由甲方送行业主管部门一份备案。

19.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同签订时间：        年      月     日

合同签订地点：

发包方（盖章）：                 承包方（盖章）：

注册地址：                       注册地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电    话：

邮    编：                       邮    编：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

巴南区***工程反腐倡廉责任合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地址：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家和地方以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）建立健全反腐倡廉制度，开展反腐倡廉教育，设立反腐倡廉告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或区纪检监察机关举报。

第二条甲方的义务

在工程建设中，甲方及其工作人员不准有下列行为：

（一）向乙方（相关单位或个人）索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费等财物。

（二） 在乙方（相关单位或个人）报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（三）接受乙方（相关单位或个人）为甲方（个人）装修住房等提供方便。

（四）接受乙方（相关单位或个人）的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

（五） 向乙方介绍有关工程建设项目的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方工作人员的配偶、子女、近亲属参与乙方工程建设项目的经济活动。

（七）其他不廉洁的行为。

第三条  乙方的义务

乙方应严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费等财物。

（二）不准以任何理由为甲方报销应由对方或个人支付的任何费用。

（三）不准为甲方（个人）装修住房等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方（个人）安排有可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动。

（五）不准以何理由接受由甲方（个人）推荐分包单位并购买施工合同规定以外的材料、设备等。

（六） 不准接受甲方工作人员的配偶、子女、近亲属参与乙方工程建设项目的经济活动。

（七）不准有其他不廉洁行为。

第四条违约责任

（一） 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察机关依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察机关将建议相关建设主管部门给予相应的行政处罚，记入诚信档案并上报不良记录，情节较重的，甲方有权单方解除工程建设项目施工合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条本合同书一式三份，由甲、乙双方各各执一份。报送巴南区卫计委监察审计科一份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人：                  法定代表人：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

# 第五章 工程量清单

# 各投标人自行在重庆市巴南区中医院网（www. bnzyy.cn）下载

# 第六章 图纸

# 各投标人自行在重庆市巴南区中医院网（www. bnzyy.cn）下载

# 第七章 投标文件格式

1、投标文件封面

重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标人基本账户开户许可证、投标保证金入账凭证

（四）招标文件确认书

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）其他资料

## 一、投标函部分

重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

目     录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标人基本账户开户许可证、投标保证金入账凭证

（四）招标文件确认书

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的投标总报价，安全文明施工费暂定金额为     万元。该工程项目经理为     。工期 	 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	      元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．               （其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年  	  月    日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 法定代表人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                         工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

| 授权代理人身份证复印件 正面 | 授权代理人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：      	    （盖单位章）

法定代表人： 	  （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月  日

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （三） 投标保证金

提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金入账凭证复印件

### （四）招标文件确认书

致：  （招标人名称）

我单位参加            工程的投标，对贵单位   年    月    日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

## 二、资格审查资料

重庆市巴南区中医院温木生传承工作室装饰工程项目

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年  	月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 法定代表人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                             工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

| 授权代理人身份证复印件 正面 | 授权代理人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：       	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月  日

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 项目经理 其中 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （四）其他资料

（结束）